Załącznik nr 1 


Koncepcja terenów inwestycyjnych 
dla zintegrowanego planu inwestycyjnego


Inwestycja objęta zintegrowanym planem  inwestycyjnym stanowi realizację budowy ośrodka turystyki, sportu i aktywnego wypoczynku, w skład której wchodzą grunty Kotarz Agro sp. z o.o., tereny Lasów Państwowych, tereny Wód Polskich oraz niezbędne grunty osób prywatnych. Inwestycja Kotarz Arena -  Centrum Aktywnego Wypoczynku Etap I zostanie zrealizowana na podstawie obowiązującego planu miejscowego (uchwała Nr XXI/207/21 Rady Gminy Brenna z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej - Etap I, uchwała Nr XX/200/20 Rady Gminy Brenna z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej - Etap II). Obecna inwestycja stanowiła będzie budowę wyciągów i tras narciarskich, drogi dojazdowej i wieży widokowej, elementów kompatybilnych z częścią zaprogramowaną w dotychczasowym planie.
Obszar przedsięwzięcia ośrodka turystyki, sportu i aktywnego wypoczynku obejmuje swym zasięgiem następujące tereny i rodzaje inwestycji:

INWESTYCJA GŁÓWNA
I. Przebudowa koryta rzeki Brennicy i budowa parkingu
Lokalizacja: Brenna - Lachy
Na wskazanym terenie (działki 4514/7; 4514/3; 4514/6) planuje się przełożenie rzeki Brennica wraz 
z odbudowaniem koryta z jednoczesnym zasypaniem starego koryta (działka 3790). Przełożenie koryta rzeki podyktowane jest koniecznością posadowienie na terenie działki 4514/7 parkingu. 
II. Wieża widokowa z punktami obserwacyjnymi
Element łączący edukację przyrodniczą z podziwianiem widoków (działka 3312/1). Punkt widokowy uzupełni obiekty związane z ratownictwem górskim oraz obiekty i urządzenia towarzyszące infrastrukturze narciarskiej.
III. Budowa kolei linowych wraz z przebiegiem tras narciarskich oraz systemem naśnieżania
Lokalizacja: Polana Kotarz

III.I. Budowa kolei linowej Nowa droga – Schronisko
Budowa kolei linowej Nowa droga – Schronisko wraz ze stacja górną i dolna kolei (kolej kanapowa czteroosobowa) długości około 650 m (działka 3312/2, 3312/1, 3308,3300). 

III.II. Budowa kolei linowej Polana Kotarz – Kotarz III
Budowa kolei linowej  Polana Kotarz - Kotarz III wraz ze stacja górną i dolna kolei (kolej kanapowa sześcioosobowa wyprzęgana z osłoną przeciwwiatrową na krześle) biegnącej po Polanie Kotarz na szczyt Kotarza III o całkowitej długości około 905 m (działka 3312/1, 3312/4, 4724)

III.III. Trasy narciarskie

· Trasa Hala Kotarz – Kotarz III  biegnąca w pełnej szerokości po Polanie Kotarz (działka 3312/1), w górnym „trawersowym” odcinku biegnąca przez las o małym spadku do istniejącej Polany o szerokości ok 50 m brutto (działka 4724; 3312/4).
· Trasa biegnąca od górnej stacji kolei linowej Nowa droga – Schronisko do stacji dolnej kolei linowej Hala Kotarz – Kotarz III o długości 500 m i szerokości 10 m prowadzona przez Halę Kotarz (działka 3312/1; 3312/2).
· Nartostrada biegnąca od górnej stacji kolei linowej Hala Kotarz – Kotarz III wzdłuż granicy działki 3312/1 do trasy narciarskiej Stożek – Kotarz II o długości 600 m i szerokości 10 m.
Przygotowanie terenu pod budowę kolei linowych i tras narciarskich więżę się z wykonaniem częściowych wylesień na terenach będących własnością i współwłasnością Kotarz Arena sp. z o.o. oraz Lasów Państwowych, jak i przeprowadzeniu procesu rekultywacji terenu. W następstwie podjętych działań wiosną i latem zrekultywowane tereny stanowić będą pastwiska i pola uprawne, gdzie powadzone będą uprawy ekologiczne ziół  oraz wypas kóz i owiec, natomiast w sezonie zimowym trasy narciarskie o wysokim standardzie europejskim. 
IV. Zbiornik wodny
Budowa technicznego zbiornika wodnego na polanie Kotarz (działka 3312/1) pełniącego funkcję: gromadzenia wody w celu dostarczenia wody do systemu naśnieżania w okresie zimowym oraz przeciwpożarową.
V. Budowa drogi wewnętrznej
Zapewnienie dojazdu do działki numer 3312/1 z doliny Hołcyny o długości ok 2 km. Droga stanowić będzie drogę wewnętrzną. Planowany przebieg drogi po działkach: 3312/4, 3312/3, 3312/2, 3301, 3308, 3313.

INWESTYCJA UZUPEŁNIAJĄCA
VI. Budowa drogi dojazdowej do Hali Kotarz
Zapewnienie dojazdu do działki numer 3312/1 z doliny Hołcyny o długości ok 4 km. Droga stanowić będzie drogę dojazdową oraz inwestycję uzupełniającą prowadzoną po terenach należących do PGL Lasy Państwowe. Przy budowie drogi dojazdowej zostanie zapewniony, odseparowany od drogi, teren na cele ruchu pieszego wzdłuż tzw. „Bajkowego Szlaku Utopca”.
Budowa drogi i zapewnienie szlaku pieszego wymagać będzie współpracy i porozumienia pomiędzy Inwestorem, Urzędem Gminy a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz uszczegółowienia zapisów w umowie urbanistycznej odnośnie zarządzania drogą i jej finansowania.
Planowany przebieg drogi po działkach: 4686, 4684, 4683, 4687, 4689, 4691, 4693, 4694, 4695.

